PULSE - MARKETING PARA EMPRESAS

ORÇAMENTO GLAMMY AESTHETIC
DESENVOLVIMENTO WEBSITE 
Data: 26 de janeiro de 2026

- DESCRIÇÃO

Projeto de website institucional informativo em HTML, composto por 4 páginas: Quem Somos, Produtos, Serviços e Contactos. O site será desenvolvido com layout responsivo (mobile, tablet e desktop), navegação consistente (menu e rodapé em todas as páginas), estrutura limpa e semântica, e foco em clareza de informação e conversão, garantindo uma apresentação profissional da empresa e dos seus conteúdos.

O trabalho inclui design completo do website, com definição de identidade visual aplicada ao layout (cores, tipografia, espaçamentos e componentes), criação de estrutura visual e organização das secções de cada página, bem como adaptação do design para diferentes tamanhos de ecrã. Serão incluídos componentes reutilizáveis como botões, cards, grelhas de produtos/serviços, secções de destaque e chamadas para ação, mantendo consistência visual em todo o site.

A página de Produtos apresentará um conjunto reduzido de produtos em formato informativo, com organização em grelha, área para imagem, descrição e principais características, incluindo ligações diretas para pedido de informação. A página de Serviços apresentará a oferta de serviços de forma estruturada, incluindo descrição e, se aplicável, uma secção de

processo de trabalho para clarificar etapas e entregáveis. A página Quem Somos será orientada à credibilidade, com apresentação institucional e diferenciação. A página Contactos incluirá contactos diretos e formulário de contacto.

Inclui implementação de backend para o formulário de contacto, com envio real de mensagens por email, validação do lado do servidor e medidas básicas anti-spam (ex.: honeypot e controlo de submissões), assegurando fiabilidade no envio e feedback ao utilizador em caso de sucesso/erro. O projeto inclui ainda otimizações base de performance (imagens e carregamento), SEO on-page básico (títulos, descrições e estrutura de headings) e testes finais de compatibilidade e responsividade.

- Plano de Desenvolvimento

Funcionalidade

- Estrutura inicial do projeto (setup + ambiente)

- WireFrames/Design

- Páginas públicas (Quem Somos, Produtos, Serviços, Contactos, HomePage)

- Formulário e Testes

- VALORES

Desenvolvimento	650,00 €

Domínio (anual)	16,27 €

Alojamento (1º ano)	21,46 €

Alojamento (anos seguintes)	42,93 €

- PRAZOS E CONDIÇÕES

Os valores acima mencionados não incluem IVA à taxa legal em vigor.

O pagamento poderá ser efetuado em duas fases, correspondendo a 50% do valor total na adjudicação do projeto e os restantes 50% na entrega do projeto final.

Após a entrega, o cliente disporá de um período de três semanas para testar o website em ambiente de produção. Durante este período, quaisquer problemas, erros ou falhas técnicas diretamente relacionados com as funcionalidades previamente acordadas serão corrigidos sem custos adicionais.

A presente garantia não abrange a implementação de novas funcionalidades, alterações de design, conteúdos adicionais ou quaisquer pedidos que não estejam contemplados no escopo inicial do projeto.

Findo o período de garantia, qualquer ajuste, correção ou alteração solicitada será objeto de orçamento individual, salvo nos casos em que o cliente tenha um pacote de manutenção ativo, ao abrigo do qual esses serviços poderão estar incluídos.